2020年度大祥区住房和城乡建设局部门整体支出绩效评价报告

一、部门整体支出概况

2020年我单位整体支出为1364.04万元。基本支出558.94万元（其中：人员经费165.32万元，主要用于人员工资及社保缴纳等。公用经费支出51.02万元，主要用于日常办公开支。其他资金支出342.6万元，主要是非同级财政拨付的专项资金）；项目支出805.1万元，主要用于老旧小区改造、安居性工程基础设施建设、农村危房改造、城区小街小巷日常管护、国防动员及人防专网建设经费等。

二、项目资金使用及管理情况

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、项目组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

四、部门绩效情况

根据考核评分细则，从整体上看，2020年我部资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

| 序号 | 重点工作 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 疫情防控 | ①督导物业公司按要求做好116个物业小区的疫情防控工作，严格落实“外防输入，内防扩散”防控策略；②督促抓好辖区59个建筑企业、32个在建项目工地的疫情防控工作，确保了零感染率。 |
| 2 | 经济指标 | 2020年①建筑业总产值82亿元，增长15.90%；②房地产投资35.3亿元，增长17.5%。 |
| 3 | 住房保障 | - ①城区居民申请公租房获批918套，公租房租赁补贴审核2012户（含本年度新增户数）待核准发放；②农村2020年省厅下达改造任务21户（实际完成农村危房改造174户）已全部竣工，竣工率达100%，入住率达100%，档案建立率100%，系统录入率100%，危改资金全部通过 “一卡通”拨付至农户手中。③棚改六岭、白洲、西外街、中驰、深塘5个项目稳步推进，六岭棚改项目现已完成投资10.8亿元，拆迁房屋918户、8.7万m2，建设房屋18.1万m2；六岭小学项目内异地搬迁扩建，增加拆迁房屋116户、6889 m2，增扩用地面积3541.31 m2，增加校舍5810.03 m2，新增学位近1000个；主城区安全供电工程110KV变电站，拆迁房屋2382 m2，用地面积1656.75 m2；六岭公园占地面积由5333.6 m2扩大至11108.6 m2。白洲棚改完成征地62.85亩，土地款553.99万元已支付到位，第一榜公示复核工作已完成。西外街棚改已全面完成112户签约倒房工作，安置房项目已开工建设，并已完成财评复审、土地收储和项目建筑方案的送审。中驰111户拆迁完成签约109户，余下2户在走司法程序；深塘计划启动51栋、60户拆迁为曙光学校腾地。目前，历年来滞后棚改项目已调整为扩改翻，扩改翻房屋5526套已基本完成。 |
| 4 | 老旧小区改造 | - ①争取中央预算内投资、专项补助资金、债券资金1.13亿元；②截至2020年12月底，我区62个城镇老旧小区纳入中央财政补助计划，开工62个，开工率100%，完工50个，完工率80.6%；其中纳入为民办实事考核项目29个，开工率100%，完工率100%，所有项目预计12月底基本完工。累计完成投资额2.72亿元，投资完成率83.6%。③支持完成加装电梯8台，正在申报52台。④通过实施老旧小区改造建好停车位1607个。 |
| 5 | 城乡基础设施建设 | - ①对94处小街小巷和283处破损店招进行维修，督促建筑工地围挡23处；②下发整改通知书74份，消除安全隐患和环保整治问题166个；③已完成红星小游园和宝祥公园消防通道建设，对143条小街小巷进行绿化补植和管护；④小街小巷提质改造、农村D级危房改造扫尾工作和立面改造遗留问题处理得到进一步落实，财评、审计均出具相关意见。 |
| 6 | 农村人居环境整治和污染防治 | ①2020年度经省市指标调整，我区没有建成污水处理厂硬性指标。农村污水处理厂建设，由于市自然资源和规划局要求变更选址，拟建数量从6个调整为5个，在前期可研、环评、规划选址工作基础上，正加紧土地调规、报批和与省轨道集团衔接推进“两评一案”、特许经营权招投标等具体工作事项，征地工作同步推进，预计罗市污水处理厂春节后可动工建设。②垃圾中转站处理设施根据区政府统一安排，投入2660万元，确定规划转运点与规划污水处理工程相邻而建，已取得立项、环评批复及规划选址意见；目前，板桥垃圾中转站已基建成。暂无非正规垃圾堆放点整治任务。 |
| 7 | 创文创森工作 | ①加大了小街小巷维修管护，对143条小街小巷进行绿化补植和管护，并确保建筑工地百分之百围挡；②桂花、双江、神滩、红星4处小游园建设已建成，祭旗城市小游园正在建设中；③已完成孙家垅安置地、新城大道、学院路二期沿线覆绿任务。④督促辖区单位、院落和小区增绿补植，新创建20个园林式单位。 |
| 8 | 人防工作 | ①完成汤家山人防宣传教育基地建设；②深化行业综合治理，基本实现了问题整改清零；③高质量开展专业队伍训练和人防宣传教育“五进”活动；④追缴人防易地建设项目共23个，71.7378万元。 |
| 9 | 统筹推进其他工作 | 联合自规部门对13处疑似违规别墅图斑进行核查，配合拆除1处3栋。 |
| 10 | 党的建设 | 落实意识形态、巡视巡察有关问题整改①坚持中心组学习，严格三会一课；②严格执行各项财务管理规定和项目招投标管理程序；③深化党风廉政建设；④落实中央八项规定精神，切实转变工作作风。 |
| 11 | 创先争优 | 2020年度，①新型城镇化建设、住房保障和人防3项工作获全市先进单位；②老旧小区改造、农村人居环境整治工作全市第一，农村危房改造工作被列为非贫困县区第一。 |

五、需要说明的问题

存在的问题：绩效目标意识不强，部分项目结算进度慢，部分项目预算执行不到位。

改进措施：完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，加强绩效目标管理，加快预算执行进度及执行效率。